Semaine 1
Objectifs :
- Écrire la liste des tâches dans un fichier texte
- Lire le fichier
- Créer un graphe correspondant, à l’aide d’un algo

1ère phase, réflexion : quel format de fichier texte adopter ?
En effet, dans l’exemple du projet, les tâches sont répertoriées dans un tableau avec plusieurs colonnes : numéro de tâche, description, durée, tâches précédentes.
Au début j’ai pensé à utiliser un fichier CSV, en mettant une tâche par ligne et en séparant les colonnes par des virgules (ex : 2, « Charpente », 3, 1). Cependant, pour les tâches précédentes, lorsqu’il y a plusieurs valeurs, il n’est plus possible de faire la différence entre les valeurs et les colonnes.
J’ai donc choisi d’utiliser plutôt un fichier JSON, avec clé et valeur comme ceci :

{
   "num" : 9,
   "description" : "Cuisine",
   "duree" : 2,
   "predecesseur" : [8]
},
{
   "num" : 10,
   "description" : "Installation",
   "duree" : 1,
   "predecesseur" : [5, 7, 9]
}

Les tâches précédentes sont stockés dans une liste.

2ème phase, lecture du fichier JSON dans le script Python.
Pour lire ce fichier, il faut utiliser la fonction Python open() et importer le module json. Cela donne ceci :

import json

fichier = open("graphe.json", "r")
taches = json.load(fichier)

On a donc la liste des tâches sur lesquelles travailler.

3ème phase, créer un graphe.
Avant cela, il faut commencer par créer un graphe. Comment faire ? En utilisant le module networkx (https://networkx.org/) que j’ai trouvé en faisant une simple recherche google.
Je l’ai installé d’abord (sudo apt install python3-networkx) puis importé dans mon script (import networkx as nx).
Je peux donc initialiser un graphe vide : G = nx.DiGraph()

La suite consiste donc en l’ajout de n segments en fonction de k tâches.
Pour cela, je parcours l’ensemble des tâches et pour chaque tâche je récupère le numéro, la durée, le prédécesseur, et je crée un segment (G.add_edge()) au graphe.
Le premier point important est qu’il faut se soucier des tâches ayant plusieurs prédécesseurs.
Ce que j’ai fait c’est que je regarde si la liste des prédécesseurs est supérieure à 1, si c’est le cas alors pour chaque prédécesseur de cette liste je crée un segment.
Si ce n’est pas le cas, alors je crée un seul segment avec le seul et unique prédécesseur de cette liste.
Le deuxième point important est le cas de la tâche n’ayant pas de prédécesseur, il s’agit de la première tâche du projet. Lorsque cette tâche est rencontrée dans la boucle on ne fait tout simplement rien car c’est la tâche suivante qui « se chargera » de créer un segment.
Enfin, il faut également créer un nœud final, la tâche Tau, liée à la dernière tâche du projet.

4ème phase, dessiner le graphe pour vérifier le résultat.
Avec le module networkx, on ne peut pas dessiner le graphe visuellement, il faut importer un autre module : matplotlib (import matplotlib.pyplot as plt).
Le souci que j’ai rencontré à ce niveau là c’était la position des éléments, il était mis aléatoirement. J’ai fais des recherches et en fait le module offre différents positionnements possibles, j’ai choisi shell_layout qui est plus lisible que les autres.
Le dessin du graphe se fait avec la fonction draw() qui prend, dans mon cas, en paramètre le graphe, le positionnement choisi (pos), l’affichage ou non des numéros de tâche (with_labels), l’affichage ou non des flèches entre les tâches (arrows), la taille des nœuds (node_size), et la couleur de ceux-ci (node_color). Cela donne donc :

nx.draw(G, pos, with_labels=True, arrows=True, node_size=700, node_color="skyblue")

avec ensuite l’affichage du graphe :

plt.show()

On peut ensuite stopper la lecture du fichier puisque tous les traitements on été faits.

fichier.close()